ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Báo cáo: NIÊN LUẬN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

(Tuần 12)

| Giảng viên hướng dẫn: | Trần Thị Tố Quyên |  |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện: | Nguyễn Văn Tân | B1807591 |
|  | Đào Kim Ngọc | B1807654 |
|  | Nguyễn Thị Thuỳ Liên | B1807643 |

- Tiến độ thực hiện

- Nguyễn Thị Thuỳ Liên

- - Các chức năng đã hoàn thành : tìm kiếm môn học, bình luận môn học,  xem thông báo, xem các bài tập giáo viên đã giao.

- Đào Kim Ngọc

- - Các chức năng đã hoàn thành của phần giảng viên :

- + Môn học: sửa, xóa, tìm kiếm .

- + Bài tập : thêm, sửa, xóa.

- Nguyễn Văn Tân :

- - Hoàn thành cấu hình hệ thống:
+ Cấu hình DNS server
+ Cấu hình Mail Server
- Đưa vào hoạt động:
- Trang đăng kí
	Đăng kí tài khoản
	Xác thực khi đăng kí
- Đăng nhập
	Đăng nhập hệ thống
- Trang Quản Trị Hệ Thống
	Quản lí người dùng
		Khóa, mở khóa tài khoản
		Tin nhắn
		Thông báo
- Tiếp tục phát triển
	Thống kê
	Nhật kí

Báo cáo tiến độ: đúng với kế hoạch so với dự kiến.

- Phân công công việc

- Nguyễn Thị Thuỳ Liên

- Trang chính sinh viên

- Message navigation

- Lịch học sinh viên

- Môn học sinh viên

- Ngôn ngữ: PHP, JavaScript

- Framework: Bootstrap

- Đào Kim Ngọc

- Trang chính giảng viên

- Trang thông tin bài tập

- Navigation trang thông tin bài tập

- Trang quản lí lớp học

- Trang tạo môn học

- Ngôn ngữ: PHP, JavaScript

- Nguyễn Văn Tân

- Trang chính admin

- Trang quản lí tài khoản

- Trang thêm bài tập, bài giảng, bảng điểm

- Trang đăng nhập

- Trang đăng kí

- Ngôn ngữ: PHP, JavaScript

- Framework: Bootstrap, JQuery, React

- Kế hoạch thực hiện

- Thiết kế giao diện  (Tuần 1 – Tuần 6)

- Lập trình giao diện  (Tuần 6 – Tuần 9)

- Lập trình webserver (Viết API)  (Tuần 9 – Tuần 13)

- Sửa lỗi hệ thống (thông qua bài test)  (Tuần 13 – Tuần 15)

- Bổ sung tính năng  (Tuần 15)

- Kiểm thử & lập báo cáo  (Tuần 15 – Hết tuần 18)